# ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2017 г. N 70-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области":

Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по внедрению электронной ветеринарной сертификации на территории Калужской области согласно приложению к настоящему Распоряжению.

Губернатор Калужской области

А.Д.Артамонов

# Утвержден

Распоряжением

Губернатора Калужской области

от 26 июня 2017 г. N 70-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ

ВЕТЕРИНАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доведение до юридических лиц, осуществляющих содержание животных, производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию подконтрольных товаров, включенных в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.12.2015 N 648 (далее - Перечень N 648), утилизацию биологических отходов, в отношении которых органы исполнительной власти Калужской области осуществляют функции и полномочия учредителя, информации о переходе с 1 января 2018 года на оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (далее - ФГИС), а также о необходимости регистрации в ФГИС в целях получения права доступа для совершения в ФГИС действий по чтению информации, ее изменению, использованию тех или иных интерфейсов и функций ФГИС | До 05.07.2017 | Министерство сельского хозяйства Калужской области, министерство здравоохранения Калужской области, министерство культуры и туризма Калужской области, министерство труда и социальной защиты Калужской области, министерство спорта Калужской области, министерство образования и науки Калужской области |
| 2 | Организация работы по информированию, в том числе с привлечением средств массовой информации, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих содержание животных, производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию подконтрольных товаров, включенных в Перечень N 648, утилизацию биологических отходов, о переходе с 1 января 2018 года на оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме с использованием ФГИС, а также о необходимости регистрации в ФГИС в целях получения права доступа для совершения в ФГИС действий по чтению информации, ее изменению, использованию тех или иных интерфейсов и функций ФГИС | До 15.07.2017 | Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области, министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области |
| 3 | Организация проведения семинаров по вопросам оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме с использованием ФГИС для специалистов учреждений государственной ветеринарной службы Калужской области | До 01.12.2017 | Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области |
| 4 | Проведение аттестации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.11.2016 N 1145 "Об утверждении Правил аттестации специалистов в области ветеринарии" | Ежемесячно | Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области |
| 5 | Обеспечение технической возможности оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме с использованием ФГИС специалистами учреждений государственной ветеринарной службы Калужской области | До 01.10.2017 | Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области |